PROJECT ORBIT

人際關係交接文件

團隊、客戶與合作窗口

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | ORBIT-HO-REL-001 | 文件版本 | v1.0 |
| 交接者 | 林書妍｜專案營運經理 | 接手者 | 周以晨｜專案營運專員 |
| 基準日 | 2026 年 7 月 22 日 | 預定交接日 | 2026 年 8 月 14 日 |

# 1. 團隊成員與分工

| 姓名／角色 | 主要負責事項 | 什麼情況需要聯絡 |
| --- | --- | --- |
| 許雅婷｜營運副總 | 專案贊助、上線日期及重大資源決策 | 上線日期、範圍或客戶承諾需要改變時 |
| 陳柏維｜工程主管 | 系統開發、缺陷修正及上線安排 | 核心功能異常或修正期限可能延誤時 |
| 郭芷晴｜資安 | SSO、測試帳號及安全問題 | 登入、權限或疑似資料外洩問題 |
| 李沛蓉｜客服主管 | 客服說明、常見問題及客戶回饋 | 畫面或處理方式改變，需要更新客服說明時 |
| 楊舒涵｜法務 | 個資留存及客戶條款 | 流程涉及個資或客戶合約時 |
| 周以晨｜接手者 | 專案追蹤、會議、UAT 及跨部門協調 | Project ORBIT 的日常主要窗口 |

# 2. 外部聯絡人

| 公司／聯絡人 | 合作內容 | 目前需要注意的事 |
| --- | --- | --- |
| 安域科技｜何俊叡 | SSO 閘道及安全測試 | 新版測試報告尚未交付；每週四確認進度 |
| 晨曦物流｜謝采芸 | 第一批 UAT 客戶 | 重視登入穩定與批次發票下載 |
| 禾木餐飲｜吳昱廷 | 發票與對帳測試 | 測試前一天要提供測試資料 |

# 3. 固定溝通安排

| 時間 | 會議／對象 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 每日 10:00 | UAT 問題同步 | 確認新問題、嚴重度與負責人 |
| 週二 15:00 | 跨部門專案會議 | 更新進度、阻塞與需決策事項 |
| 週四 16:00 | 供應商技術會議 | 確認 SSO 與技術問題交付日 |
| 週五 14:00 | 客服與客戶回饋整理 | 整理常見問題與新需求 |

# 4. 合作注意事項

| 事項 | 處理原則 |
| --- | --- |
| 工程問題 | 附工單編號、重現步驟及畫面，避免只在聊天中描述 |
| 重大風險 | 整理現況、影響、建議及最晚決策日，再提供給專案贊助人 |
| 客戶提出需求 | 不直接承諾功能或完成日期，先完成內部評估 |
| 口頭決議 | 會後寫入會議紀錄，標示責任人與期限 |

# 5. 升級方式

| 狀況 | 第一聯絡人 | 需要升級至 |
| --- | --- | --- |
| 一般進度或待辦問題 | 周以晨 | 在週二專案會議處理 |
| 核心功能無法使用或資料可能錯配 | 陳柏維、郭芷晴 | 立即通知許雅婷 |
| 上線日期、預算或客戶承諾改變 | 周以晨 | 許雅婷決策 |

# 6. 交接確認

| 確認項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 已了解核心成員的責任及聯絡時機 | 已確認 |
| 已取得固定會議邀請與聯絡方式 | 已確認 |
| 外部合作事項及未完成承諾已記錄 | 已確認 |