PROJECT ORBIT

公司資產交接文件

系統、文件與設備

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | ORBIT-HO-AST-001 | 文件版本 | v1.0 |
| 交接者 | 林書妍｜專案營運經理 | 接手者 | 周以晨｜專案營運專員 |
| 基準日 | 2026 年 7 月 22 日 | 預定交接日 | 2026 年 8 月 14 日 |

# 1. 系統與權限

| 系統 | 用途 | 所需權限／申請方式 | 移交狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| ORBIT 工單系統 | 任務及問題追蹤 | Project Operator；由專案管理員加入 | 完成 |
| KB-ORBIT 文件庫 | 專案及交接文件 | Editor；加入 ORBIT-Core 群組 | 完成 |
| UAT 測試網站 | 測試功能與客戶流程 | Tenant Tester；申請個人測試帳號 | 完成 |
| BI-042 儀表板 | 查看使用率及問題數據 | Viewer；由資料團隊核准 | 待處理 |
| 客服知識庫 | 查看及更新客服說明 | Contributor；由客服主管核准 | 完成 |

| 安全項目 | 規則 |
| --- | --- |
| 帳號與密碼 | 不在交接文件記錄密碼；接手者以自己的公司帳號申請權限 |

# 2. 重要文件位置

| 文件 | 存放位置 | 內容／注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 專案總覽 | KB-ORBIT/00_Project-Overview | 專案範圍、里程碑及目前狀態 |
| 需求與流程 | KB-ORBIT/10_Requirements | 正式需求版本為 BRD v1.6 |
| UAT 資料 | KB-ORBIT/20_UAT | 測試案例、結果及問題清單 |
| 決策紀錄 | KB-ORBIT/30_Decisions | 重要決策、原因及後續影響 |
| 客服資料 | CS-KB/ORBIT | FAQ、操作說明及客戶回覆內容 |

# 3. 公司設備

| 資產 | 目前位置／保管人 | 交接方式 |
| --- | --- | --- |
| 公司筆電 NB-TW-2841 | 林書妍／台北辦公室 | 離職日交由 IT 回收，不直接轉交新人 |
| FIDO2 安全金鑰 KEY-7712 | 林書妍 | 離職日交回 IT；接手者使用自己的金鑰 |
| 辦公室門禁卡 CARD-0918 | 林書妍 | 離職日交還行政櫃台 |
| 測試用 Android 手機 PHONE-663 | QA 設備櫃 A-03 | 維持共用設備，借用時登記 |

# 4. 尚待完成的移交

| 項目 | 預計日期 | 目前狀態 | 完成標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| BI-042 儀表板權限 | 8/8 | 待處理 | 接手者可正常查看 ORBIT 報表 |
| 測試帳號清點 | 8/9 | 進行中 | 每個測試帳號均有用途及到期日 |
| 實體設備歸還 | 8/14 | 未開始 | IT 與行政完成簽收 |
| 離職者帳號停用 | 8/14 | 未開始 | 離職者權限停用且系統仍正常運作 |

# 5. 交接確認

| 確認項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 已取得工作需要的系統及文件權限 | 已確認 |
| 交接文件沒有記錄明碼密碼或機密憑證 | 已確認 |
| 所有設備均有明確的歸還或保管方式 | 已確認 |
| 未完成移交均有日期及完成標準 | 已確認 |