INTERNAL OPERATIONS HANDOFF

Project LANTERN 客戶成功交接

續約、健康度、會議節奏與升級窗口

| 文件編號 | 文件版本 | 交接負責人 | 基準日 |
| --- | --- | --- | --- |
| LANTERN-HO-CS-004 | v2.0 | 黃嘉文／資深客戶成功經理 | 2026 年 8 月 1 日 |

LANTERN 是跨區企業客戶。對外回覆必須以客戶已確認的里程碑為準；內部風險判斷不可直接轉寄給客戶。

# 1. 帳戶健康與續約

| 項目 | 內容 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 續約日 | 2026 年 11 月 30 日 | 提前 120 天啟動方案與預算確認 |
| 目前健康度 | 黃色；行動版 MAU 較上月下降 18% | 兩週內完成使用者訪談並提出採用計畫 |
| 主要贊助人 | Evelyn Wang／營運副總 | 重要範圍與預算變更須先取得她的書面確認 |
| 流失警訊 | 若 9 月 15 日前未通過 SSO pilot，列為高風險 | 每週追蹤資安審查與測試缺陷 |

# 2. 溝通節奏

| 會議／渠道 | 固定時間 | 規則 |
| --- | --- | --- |
| 每週進度同步 | 每週三 10:30 | 會前一天寄出阻塞項目與 owner |
| 季度業務回顧 QBR | 每季第一週週二 14:00 | 由客戶成功經理彙整採用率、價值與風險 |
| 緊急升級信箱 | cs-lantern-urgent@example.com | 只用於 P1、資料安全或合約即時風險 |
| 支援語言 | 繁體中文與英文 | 正式摘要提供雙語版本 |

# 3. 行動與環境

| 項目 | 負責人／代碼 | 完成標準 |
| --- | --- | --- |
| NPS 負評追蹤 | 黃嘉文 | 48 小時內聯絡並記錄改善承諾 |
| 客戶展示環境 | Tenant LTN-DEMO-07 | 每次展示前清除測試個資並確認版本 |
| 採用率報表 | CS/LANTERN/Adoption | 每週一更新並標註資料截止日 |